Отчет об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство тротуаров по ул.Школьная, с.Нижняя Омка.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Нижнеомский муниципальный район Омской области

2.2. Поселение: Нижнеомское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: село Нижняя Омка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого

направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Нижнеомский район, с.Нижняя Омка, ул.Школьная.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 17 мая 2024г. по 20 июля 2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей)  (гр.3-гр.4) | Использование экономии  (рублей)<\*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей)  (гр.5-гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 814 367,45 | 814 367,45 |  |  |  |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 688 167,45 | 688 167,45 |  |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 46 200,00 | 46 200,00 |  |  |  |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |
| Всего | | 3 814 367,45 | 3 814 367,45 |  |  |  |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <\*> |
| 1 | МУП «Нижнеомский Коммунальник» | Работа техники | час | 6 | 15 000,00 |
| 2 | МКУ «Центр хозяйственного обеспечения Нижнеомского муниципального района Омской области» | Уборка территории | час | 8 | 20 000,00 |
| 3 | ГП «Горьковское ДРСУ» | Работа техники | час | 7 | 17 500,00 |
| 4 | ИП Майер Е.Р | Работа техники | час | 3 | 7 500,00 |
| 5 | ИП Карцев Е.М. | Работа техники | час | 2 | 5 000,00 |

--------------------------------

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | Лиханов Максим Александрович | Уборка мусора, земляные работы | 900 кв.м. |
| 2 | Лыга Михаил Васильевич | Уборка мусора, земляные работы |
| 3 | Морозов Станислав Владимирович | Уборка мусора, земляные работы |
| 4 | Малородов Дмитрий Андреевич | Уборка мусора, земляные работы |
| 5 | Шаров Юрий Александрович | Уборка мусора, земляные работы |
| 6 | Федулов Валерий Владимирович | Уборка мусора, земляные работы |
| 7 | Воронцов Вадим Сергеевич | Уборка мусора, земляные работы |
| 8 | Чавкин Петр Сергеевич | Уборка мусора, земляные работы |
| 9 | Рагозин Юрий Александрович | Уборка мусора, земляные работы |
| 10 | Прокопенко Александр Александрович | Уборка мусора, земляные работы |
| 11 | Ивженко Вера Павловна | Уборка мусора |
| 12 | Соболева Людмила Леопольдовна | Уборка мусора |
| 13 | Мирончик Светлана Владимировна | Уборка мусора |
| 14 | Масенкова Галина Николаевна | Уборка мусора |
| 15 | Девяткина Юлия Васильевна | Уборка мусора |
| 16 | Бабицкая Наталья Сергеевна | Уборка мусора |
| 17 | Комкова Наталья Сергеевна | Уборка мусора |
| 18 | Портнягина Людмила Сергеевна | Уборка мусора |
| 19 | Гайворонская Татьяна Прокопьевна | Уборка мусора |
| 20 | Кель Лариса Ивановна | Уборка мусора |
| 21 | Суглобова Юлия Анатольевна | Уборка мусора |
| 22 | Гонцева Светлана Викторовна | Уборка мусора |
| 23 | Дейснер Юлия Владимировна | Уборка мусора |
| 24 | Шмагун Юлия Николаевна | Уборка мусора |
| 25 | Шмагун Алексей Владимирович | Уборка мусора, земляные работы |  |
| 26 | Коновалова Ольга Сергеевна | Уборка мусора |
| 27 | Куцева Олеся Юрьевна | Уборка мусора |
| 28 | Заря Алексей Владимирович | Уборка мусора, земляные работы |
| 29 | Валова Светлана Ивановна | Уборка мусора |
| 30 | Коржаев Александр Михайлович | Уборка мусора, земляные работы |
| 31 | Лахина Валентина Владимировна | Уборка мусора |
| 32 | Велитченко Игорь Владимирови | Уборка мусора, земляные работы |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1. В результате реализации данного проекта проведено благоустройство тротуара по ул. Школьной. Уложена тротуарная плитка, обустроено водоотведение и благоустройство прилегающей территории. Местные жители приняли трудовое участие в реализации проекта, уборке мусора. У жителей появилась возможность комфортного передвижения по улице, а также обеспечена необходимая безопасность дорожного движения.

Глава Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Стадников\_

(подпись) (инициалы, фамилия)